GPS Guardian Escolar

Propuesta técnica del software

Autoría: Guardian Escolar

Intengrantes:

Kevin Andery Culma Gómez,

Nicolas Estid Ruiz Sastoque,

Jhon Camilo Suaza Sanchez

Base documental:

archivos técnicos y documentos previos suministrados

Servicio Nacional de Aprendizaje,

Neiva,  Huila, 9 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y criterios de actualización	3

- Elementos de la propuesta original que se mantienen	4

- Problema y solución técnica vigente	4

- Arquitectura seleccionada y justificación	4

- Alternativas y alcance fuera del estado probado	5

- Modelo operativo y fases de trabajo	5

- Recursos y costos	6

- Viabilidad, riesgos y criterios de aceptación	6

- Historial de revisión frente a la propuesta técnica anterior	6

- Aprobaciones pendientes	7

Conclusiones	7

Referencias	7

# Introducción y criterios de actualización

La propuesta conserva los compromisos originalmente formulados y distingue metas proyectadas de capacidades sustentadas en el código (Equipo GPS Guardian Escolar, 2026). Para su revisión se emplea como referencia el marco de procesos del ciclo de vida ISO/IEC/IEEE (2026), sin atribuir conformidad normativa al proyecto.

El contenido que sigue se conserva y actualiza a partir de la revisión técnica precedente. Las referencias bibliográficas aportan criterios externos, pero no sustituyen la evidencia primaria del sistema.

Proyecto: GPS Guardian Escolar

Edición: 2026-10-09 · Revisión técnica para entregable 2.5.4

Fuentes principales: SRS y documentos de informe existentes; backend dev, frontend develop, estructura SQL dev e infraestructura dev de los ZIP entregados.

Estado según 2.5.4: Revisar o actualizar.

Documento de origen: Informes/Propuesta Tecnica/PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.docx.

# Elementos de la propuesta original que se mantienen

Del archivo PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.docx se conservan: el problema de incertidumbre de los acudientes, el objetivo de seguimiento independiente del vehículo, el uso de dispositivos móviles, el proyecto web/móvil, gestión de rutas y alertas, la metodología Scrum consignada por el equipo, los apartados de equipo/presupuesto y el plan general de mantenimiento.

Dato histórico de planeación: la propuesta consigna 129.412.800 COP y distribución de pagos 20/20/30/20/10%. Se preservan como estimación del documento original, no costo incurrido, cotización actual ni financiamiento confirmado. El archivo de presupuesto .xlsx citado allí no se incluyó en el material examinado; sus partidas individuales no pudieron auditarse.

# Problema y solución técnica vigente

La falta de visibilidad del trayecto escolar se aborda mediante un cliente que muestra ubicación autorizada, un teléfono del estudiante que transmite coordenadas al servidor y una API que valida permisos, persiste posiciones y notifica a los acudientes. El sistema no hace que los teléfonos se conecten directamente entre sí; la mediación central es Spring Boot.

# Arquitectura seleccionada y justificación

Decisión	Implementación identificada	Razón práctica / condición

Monolito modular	Spring Boot Java 17 con módulos auth, students, routes, trips, zones, etc.

Reúne reglas y permisos de negocio bajo servicio mantenible

API REST + STOMP	Controllers HTTP, WebSocket con

/topic

Escritura/consultas desacopladas de notificación en tiempo real; revisar autorización STOMP

Expo + React Native / web	Expo 57, Expo Router y módulos de

servicio compartidos

Reutilización de lógica web y nativo; no acredita aplicación de escritorio independiente

Decisión	Implementación identificada	Razón práctica / condición

PostgreSQL + Liquibase	DDL/DML/DCL controlado, JPA

ddl-auto: validate

Coherencia entre cambios SQL y entidades; requiere migración previa a inicio backend

Docker Compose	PostgreSQL, Liquibase, backend, Nginx/web

Ejecución reproducible local condicionada a rutas y variables correctas

Proveedores opcionales	Google Maps, SMTP, Expo Push, SMS	Se habilitan solo con credenciales y

pruebas controladas

# Alternativas y alcance fuera del estado probado

La propuesta previa menciona AWS EC2 como alternativa de nube; no hay evidencia de despliegue AWS en los ZIP. El desarrollo de una aplicación escritorio ejecutable independiente no se acredita con los repositorios aportados; web de escritorio mediante navegador sí está prevista. No se agregan microservicios, Kubernetes ni una tecnología IoT que el código no contenga.

# Modelo operativo y fases de trabajo

Se conserva Scrum como metodología declarada en la propuesta. El material no certifica que se hayan celebrado sprints, retrospectivas o un calendario ejecutado. Los hitos recomendados para la entrega documental y estabilización son:

- Aprobación de requisitos RF1–RF9 y RNF1–RNF25 actualizados por equipo e instructor.

- Resolución de contratos críticos de QR/identidad de dispositivo y trayectos.

- Fortalecimiento de autorización STOMP, secretos y cuenta inicial de administración.

- Instalación reproducible con base vacía, migraciones, backend y web.

- Ejecución documentada de pruebas unitarias, integración, seguridad y teléfono físico.

- Aprobación de manuales y publicación de paquete con trazabilidad de versión. Estos son hitos propuestos de cierre, no actividades cuya ejecución se afirma.

# Recursos y costos

Los recursos observados en código incluyen Java, Maven Wrapper, Node/npm, Docker Compose y PostgreSQL. Hay servicios externos condicionados por claves o cuentas de proveedor. Toda cifra futura debe actualizarse con cotizaciones, costos de Maps/SMS/push/hosting, mantenimiento y dispositivos de prueba. El costo histórico no se reconcilia automáticamente contra el código actual.

# Viabilidad, riesgos y criterios de aceptación

Riesgo	Tratamiento propuesto	Condición de aprobación

Acceso indebido a ubicación/PII	Código aleatorio de vinculación y

autorización STOMP por trayecto

Pruebas negativas, revisión seguridad

Credencial dispositivo incompleta	Contrato de identidad y token

revocable de alcance mínimo

Prueba E2E de vinculación sin token de acudiente

Divergencia de estados/datos	Unificar DTO de trayecto y

TripStatus

Contratos documentados y pruebas automáticas

Dependencia de APIs externas	Claves segregadas y errores

controlados

Prueba con proveedor habilitado y sin proveedor

Variabilidad Android	Matriz física GPS/background y batería  Evidencia reproducible en dispositivos

objetivo

Divergencia de infraestructura	Estándar para rutas Compose y

variables env

Arranque verificable desde cero

# Historial de revisión frente a la propuesta técnica anterior

Se preserva	Se actualiza	Por qué

Objetivo, beneficiarios, enfoque móvil/web, Scrum y pilares

Matriz de tecnología/versiones actuales	Se dispone de código vigente y

dependencias concretas

Arquitectura central API + WebSocket	Se incorporan límites de seguridad y

entrega no comprobada

Auditoría de contratos y configuración

Presupuesto y cronograma histórico	Se etiquetan como estimación no

auditada

No se aportó archivo de presupuesto base ni evidencias financieras

Se preserva	Se actualiza	Por qué

AWS como alternativa	Se clasifica no desplegada	No hay manifiestos específicos de

cloud

Mantenimiento correctivo/evolutivo	Se formaliza proceso de acciones

CAPA

Cumplimiento entregable 2.5.4

# Aprobaciones pendientes

Ratificar presupuesto vigente, patrocinador y responsable de financiación, ambientes objetivo, proveedor oficial de mapas/alertas, política de datos de menores, criterios de aceptación por sprint y alcance real de plataforma escritorio.

# Conclusiones

La arquitectura elegida puede documentarse desde el código disponible, pero la viabilidad productiva, los costos y las metas operativas de la propuesta requieren responsables y evidencias de aceptación.

# Referencias

Equipo GPS Guardian Escolar. (2026). Fuentes primarias de GPS Guardian Escolar: SRS, propuesta, diseño y repositorios de backend, frontend, base de datos e infraestructura [Material técnico interno no publicado, archivos proporcionados el 9 de octubre de 2026].

ISO/IEC/IEEE. (2026). Systems and software engineering—Software life cycle processes (ISO/IEC/IEEE 12207:2026). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/90219.html