Procedimiento de despliegue
y verificación operativa

GPS Guardian Escolar  |  Producción en Render y entorno local Docker

Versión documental 1.0  ·  Fecha de referencia: 16 de octubre de 2026  ·  Estado: borrador controlado

Este documento desarrolla la estructura del índice suministrado, adaptándola a la infraestructura conocida del proyecto. Las operaciones no verificadas se identifican como pendientes; no constituye evidencia de una ejecución nueva ni sustituye un respaldo probado.

## Control de documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sistema | GPS Guardian Escolar |
| Propósito | Runbook de despliegue, comprobación y recuperación |
| Entorno productivo | Render: frontend web, backend y PostgreSQL |
| Entorno local | Docker Desktop / Docker Compose + Liquibase |
| Versión de aplicación | Indicar commit/tag Git de cada liberación; no se fija un release tag no comprobado |
| Aprobación | Pendiente de aprobación del responsable técnico |

# Tabla de contenido

- Información general y control de versiones

- Alcance, topología y arquitectura

- Requisitos previos y preparación

- Procedimiento de despliegue paso a paso

- Verificación, pruebas y evidencias

- Reversión, incidentes y cierre

- Anexos. Variables, comandos y acta de despliegue

# 1. Información general y control de versiones

## 1.1 Ficha técnica del despliegue

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Sistema | GPS Guardian Escolar |
| Frontend | Expo React Native / Expo Web; export web servido mediante Nginx en Render Docker |
| Backend | Java 17, Spring Boot 3.5.16, HTTP 8080, seguridad JWT |
| Persistencia | PostgreSQL 15 (Render); migraciones gestionadas con Liquibase |
| Proveedor de correo | Brevo API HTTPS en producción; Gmail SMTP local |
| Rama de despliegue backend | dev (según la configuración reportada) |
| Rama de despliegue frontend | develop (según la configuración reportada) |
| Ventana operativa | Registrar fecha/hora prevista y responsables antes de ejecutar |
| Release tag / commit | Registrar SHA exacto de frontend y backend en cada ejecución |

## 1.1.1 Entorno y responsables

Producción: Render Web Services para frontend y backend; PostgreSQL administrado en Render. Desarrollo: Docker Compose en Windows, con infraestructura separada. Portainer CE, VPS y reverse proxy administrado en un VPS son opciones del índice de referencia, pero NO consta que formen parte del despliegue productivo actual.

| Rol | Responsabilidad | Asignación |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico | Autorizar ventana y confirmar cambios | Nicolas Estid Ruiz Sastoque |
| Desarrollo/DevOps | Compilar, configurar y desplegar | Nicolas Estid Ruiz Sastoque, Kevin Andrey Culma Gómez |
| QA | Ejecutar pruebas funcionales y conservar evidencias | Nicolas Estid Ruiz Sastoque, Kevin Andrey Culma Gomez, Jhon Camilo Suaza Sánchez, José Alejandro Montealegre Rodríguez (Persona Externa) |
| DBA | Respaldar y comprobar migraciones | Nicolas Estid Ruiz Sastoque, Kevin Andrey Culma Gomez |

## 1.2 Historial del documento

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-16 | Primera elaboración del procedimiento basada en el índice adjunto y el historial técnico conocido |

## 1.3 Resumen de cambios (release notes)

Rellenar por cada despliegue: nuevas funciones, errores corregidos, dependencias, migraciones y cambios incompatibles. Como antecedentes reportados están la migración a Places API (New), las mejoras de Expo y el seguimiento Android aún pendiente de validación física. No atribuir esos cambios al release productivo si el SHA desplegado no los contiene.

# 2. Alcance, topología y arquitectura

## 2.1 Componentes y artefactos

| Capa | Artefacto / función | Operación |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | Expo Web compilado y Nginx | Render Docker frontend |
| API | Spring Boot; actuator; autenticación; mapas; trayectos | Render Docker backend |
| Datos | PostgreSQL y esquemas Liquibase | Render PostgreSQL |
| Mensajería | Brevo HTTPS (producción) | Variable de entorno; no almacenar claves en Git |
| Móvil | Expo Android / APK | Preparación y pruebas separadas; no parte del despliegue web validado |

## 2.2 Arquitectura de red

Navegador (HTTPS)
   ↓
Render Frontend (Nginx / Expo Web)
   ├─ /api → Render Backend (Spring Boot :8080)
   └─ /ws  → Backend WebSocket
                    ↓ JDBC/TLS
               PostgreSQL Render
Backend → Brevo API HTTPS / Google Maps Platform

Los certificados HTTPS públicos y los dominios *.onrender.com son gestionados por Render en el diseño reportado. En infraestructura local, la red privada Docker y los nombres de servicios pueden variar conforme al docker-compose.yml efectivo.

## 2.3 Matriz de ambientes, direcciones y puertos

| Servicio | URL / dirección | Puerto |
| --- | --- | --- |
| Frontend público | https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com | 443 público |
| Backend público | https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com | 443 público / 8080 aplicación |
| Salud backend | /actuator/health | HTTPS |
| PostgreSQL Render | Host privado/externo provisto por Render; no copiar credenciales al documento | 5432 TCP |
| PostgreSQL local | Servicio Docker según Compose; típicamente localhost:5432 | 5432, si publicado |

# 3. Requisitos previos y preparación

## 3.1 Checklist de infraestructura y accesos

Confirmar repositorios y ramas correctos: backend dev y frontend develop; registrar SHAs exactos.

Confirmar permisos de acceso a Render, GitHub y Google Cloud; aplicar mínimo privilegio.

Verificar estado y capacidad de los tres recursos Render y situación de suspensión/caducidad de PostgreSQL gratuito.

Confirmar que las imágenes Docker y el SDK requerido compilen; en local ejecutar docker info y docker compose config.

Revisar disponibilidad de backend: el plan gratuito puede dormir por inactividad, afectando inicio de sesión y rastreo en tiempo real.

Comprobar configuración TLS, origen CORS, proxy /api y /ws; no imprimir secretos.

## 3.2 Estrategia y ejecución de respaldos

Antes de una migración potencialmente destructiva, crear un respaldo lógico de PostgreSQL con pg_dump usando credenciales recibidas por variables de entorno seguras. Registrar fecha, tamaño, ubicación cifrada y responsable. Probar restauración en una base aislada, no en producción. Si existen volúmenes Docker locales importantes, respaldarlos por separado.

# Ejemplo conceptual; establecer PGHOST, PGPORT, PGDATABASE, PGUSER y PGPASSWORD de modo seguro
pg_dump --format=custom --no-owner --file=guardian_predeploy.dump

Conservar copias verificadas de configuraciones de Render, variables (solo nombres y ubicación segura de sus valores), versiones de imágenes y commits. Evitar copiar tokens, contraseñas o claves API en evidencias.

## 3.3 Gestión de variables y secretos

| Servicio | Variables relevantes (solo nombres) | Observación |
| --- | --- | --- |
| Backend | SPRING_PROFILES_ACTIVE, DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, GOOGLE_MAPS_API_KEY | DB_URL JDBC con SSL adecuado; sin valores en documento |
| Correo prod | BREVO_API_KEY y configuración del proveedor | Brevo por HTTPS |
| Frontend | EXPO_PUBLIC_API_URL, EXPO_PUBLIC_WS_URL, EXPO_PUBLIC_WEB_PROXY, EXPO_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY, API_UPSTREAM | Clave EXPO_PUBLIC visible al usuario; restringir en Google Cloud |
| Local Docker | POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, GOOGLE_MAPS_API_KEY | Pasar variables explícitamente al contenedor |

En el frontend las variables EXPO_PUBLIC se incorporan durante expo export; al cambiarlas, reconstruir el servicio Docker. Las claves privadas del backend nunca deben llevar prefijo EXPO_PUBLIC_.

## 3.4 Comunicación y mantenimiento

Definir responsable, horario, duración máxima, mensaje para usuarios y condición de cancelación. La ventana es especialmente importante si se cambian JWT, sesiones, tablas o endpoints. No anunciar éxito hasta completar smoke tests.

# 4. Procedimiento de despliegue paso a paso

## 4.1 Acceso a la plataforma

Iniciar sesión en Render Dashboard y verificar el proyecto y workspace correctos.

Confirmar que frontend, backend y base PostgreSQL son los recursos esperados. Registrar estado y commits activos.

Si se usa Portainer CE en otro ambiente, documentar su URL, roles y stack; no asumir que administra la producción actual.

## 4.2 Base de datos y Liquibase

Generar y comprobar respaldo de PostgreSQL; documentar versión del esquema.

Inspeccionar changelogs de Liquibase y verificar que los cambios sean compatibles con la versión actual del backend.

Validar migraciones contra una copia o staging antes de usar producción.

Ejecutar Liquibase contra la conexión de producción solo con aprobación explícita y SSL requerido.

Confirmar tablas, constraints, índices, vistas y registros DATABASECHANGELOG; no asumir éxito por ausencia de logs de error.

# Comandos de referencia, usando el perfil y las credenciales correctamente configuradas
liquibase validate
liquibase status
liquibase update

En el despliegue reportado se observaron 25 tablas de proyecto, además de tablas de control de Liquibase, y vistas. Estos datos son un antecedente, no un conteo verificado hoy. No ejecutar cambios DDL si no están incluidos en la liberación.

## 4.3 Backend en Render

Revisar cambios de dev, ejecutar ./mvnw.cmd clean verify en Windows o ./mvnw clean verify en Linux y registrar resultados.

Verificar Environment: perfil prod, parámetros de base de datos, correo Brevo, JWT, Google Maps y URLs permitidas. Mantener secretos ocultos.

Desplegar el SHA aprobado mediante el flujo configurado en Render; observar eventos Build, Deploy y Logs.

Esperar la línea Tomcat started on port 8080 y el estado Live. El aviso No open ports detected durante el arranque no implica fallo si luego detecta el servicio.

Abrir /actuator/health y confirmar un resultado satisfactorio. Si la salud global está degradada por un servicio auxiliar, revisar componentes específicos antes de concluir.

## 4.4 Frontend en Render

Revisar rama develop y verificar que el commit esperado se encuentre realmente integrado; un PR fusionado no significa que su commit ya esté publicado.

Verificar EXPO_PUBLIC_API_URL=/api, EXPO_PUBLIC_WS_URL=/ws, EXPO_PUBLIC_WEB_PROXY=true y API_UPSTREAM apuntando al backend previsto.

Confirmar que Dockerfile reciba EXPO_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY mediante ARG y ENV antes de expo export, y que .dockerignore excluya archivos .env secretos.

Ejecutar un nuevo build/deploy; si las variables se modificaron, no depender solo de un reinicio de Nginx.

Confirmar el SHA de Render coincide con la punta de develop aprobada y revisar login, navegación y consola web.

## 4.5 Local Docker / Portainer (alternativo)

Para el entorno local, usar el repositorio independiente de Docker Infra, con servicios y rutas reales de los archivos Compose. Portainer CE puede administrar ese Compose si se instala explícitamente, pero no forma parte del despliegue Render documentado.

docker info
docker compose config
docker compose build backend
docker compose up -d --no-deps backend
docker compose ps

Los nombres de servicio son ilustrativos: adaptar al Compose real. No ejecutar docker compose down -v, docker volume prune ni acciones de limpieza destructiva sobre bases persistentes.

## 4.6 Dominio, TLS y proxy

Validar HTTPS del frontend y backend, enrutamiento interno /api y /ws, cabeceras proxy WebSocket y políticas CORS. Con dominios Render, la terminación TLS es administrada por la plataforma; si se incorpora dominio propio, verificar DNS y certificado antes de cambiar enlaces enviados por correo.

# 5. Verificación, pruebas y evidencias

## 5.1 Matriz de endpoints

| Objetivo | Verificación | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Web | GET https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com | Carga interfaz y recursos |
| Backend | GET https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com/actuator/health | Estado saludable esperado |
| Autenticación | Inicio de sesión mediante interfaz | Respuesta coherente; no exponer tokens |
| Google Maps | Cargar mapa y buscar dirección | Sin MISSING_API_KEY ni errores de restricción |
| Rutas / zonas | Crear y consultar entidad de prueba | Persistencia y permisos correctos |
| WebSocket | Vinculación y actualizaciones permitidas | Canal operativo; no inferir por arranque del broker |
| API docs | /v3/api-docs o Swagger si política lo permite | Disponibilidad o bloqueo deliberado |
| BD | Consulta controlada y auditoría Liquibase | Conectividad y esquema esperados |

## 5.2 Pruebas de humo funcionales

Registro con aceptación explícita de términos; no declarar corregido el checkbox sin verificarlo en un navegador real.

Inicio de sesión, credenciales rechazadas y notificación/aprobación de dispositivo nuevo: función pendiente de corrección/validación reportada.

Alta, edición, consulta y lectura de estudiantes; comprobar coherencia de nombre e iniciales en Android e iOS web.

Vinculación de dispositivo mediante código manual (previamente reportada como funcional) y QR (pendiente de prueba real).

Obtención de coordenadas con página abierta; cierre de página no garantiza rastreo web de fondo.

Rastreo nativo Android minimizado y pantalla bloqueada: pendiente de APK y pruebas en dispositivo físico.

Verificación de correos desde Brevo y errores controlados sin revelar claves.

## 5.3 Logs y monitoreo

Consultar logs de Build y Runtime por servicio, separando hora UTC de hora local. Inspeccionar excepciones Spring Boot, fallos de HikariCP, errores HTTP 401/403/429/5xx, Nginx upstream y respuestas del proveedor de correo. Registrar métricas CPU/RAM, disponibilidad y latencias. El arranque Spring Boot reportado previamente tomó ~188 segundos; vigilar cold starts en Render Free.

## 5.4 Registro de evidencias

| Evidencia | Archivo/ID de evidencia | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Captura Render Backend en Live | Pendiente de adjuntar | Por registrar |
| Captura Render Frontend + SHA desplegado | Pendiente de adjuntar | Por registrar |
| Salud HTTP de backend | Pendiente de adjuntar | Por registrar |
| Logs Liquibase / DATABASECHANGELOG | Pendiente de adjuntar | Por registrar |
| Login y registro web | Pendiente de adjuntar | Por registrar |
| Mapas, rutas, zonas y vinculación | Pendiente de adjuntar | Por registrar |
| APK y prueba GPS segundo plano | No ejecutada | Pendiente |

# 6. Reversión, incidentes y cierre

## 6.1 Criterios de rollback

Revertir o suspender despliegue si fallan autenticación de forma generalizada, integridad de datos, envío de coordenadas, seguridad, conectividad persistente o los smoke tests de mayor prioridad. Documentar hora, responsable, SHA anterior y síntoma.

## 6.2 Procedimiento de reversión

Detener la publicación de nuevos cambios; informar al responsable técnico.

En Render, identificar el último deploy estable y utilizar las funciones soportadas de rollback/redeploy según el servicio, verificando el SHA final.

Para migraciones: preferir correcciones hacia adelante; NO restaurar sobre producción sin medir pérdida de datos y aprobar formalmente el plan.

Verificar frontend, backend, login, salud y persistencia tras el rollback.

Registrar el incidente y abrir acciones correctivas antes del siguiente despliegue.

## 6.3 Suspensión operativa segura

Si el sistema queda con fallos de seguridad pendientes, suspender frontend/backend en Render en lugar de eliminar recursos. Mantener un respaldo independiente de PostgreSQL y revisar vencimiento del servicio de base de datos. La suspensión de servicios web no corrige los errores de código ni garantiza conservación indefinida de una base gratuita.

## 6.4 Acta de cierre

| Campo | Completar tras la ejecución |
| --- | --- |
| Ventana real | Fecha/hora inicio y fin: __________________ |
| Commits | Backend: __________ / Frontend: __________ |
| Migraciones | Versión/changesets: __________________ |
| Backup probado | Ruta segura y checksum: __________________ |
| Smoke tests | Aprobados: ____ / Fallidos: ____ / Pendientes: ____ |
| Incidentes | ________________________________________ |
| Estado final | Aprobado / Aprobado con reservas / Revertido |
| Responsables | QA: __________ DevOps: __________ Líder: __________ |

# Anexos

## A. Lista de comprobación de liberación

[ ] SHAs aprobados y release notes completos

[ ] Backup verificado y recuperación planificada

[ ] Variables secretas gestionadas fuera de Git

[ ] Liquibase validado y migraciones controladas

[ ] Backend Live, salud satisfactoria

[ ] Frontend Live, commit esperado verificado

[ ] Login y correo probados

[ ] Mapas y servicios de ubicación probados

[ ] Registro y vinculación QR/manual probados

[ ] Rastreo Android con pantalla bloqueada probado físicamente (cuando se libere APK)

[ ] Evidencias archivadas y responsables firman

## B. Notas de correspondencia con el índice suministrado

Se conservan los cinco bloques centrales del índice original: información general, topología, prerrequisitos, runbook y smoke tests. Las subsecciones referidas a Portainer CE, VPS, Flyway/EF Core y otros motores de base de datos se adaptaron o identificaron como no aplicables al entorno conocido: Render + Docker Compose local + PostgreSQL + Liquibase. Se añadieron reversión y cierre para completar el control operativo.

## C. Fuentes de consulta técnica

Render: https://render.com/docs/docker y https://render.com/docs/web-services

Spring Boot Actuator: https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

Liquibase: https://docs.liquibase.com/

Expo: https://docs.expo.dev/

Google Maps Platform: https://developers.google.com/maps/documentation