GPS Guardian Escolar

# Procedimiento de implementación del software

# Autoría: Guardian Escolar

# Intengrantes:

# Kevin Andery Culma Gómez,

# Nicolas Estid Ruiz Sastoque,

# Jhon Camilo Suaza Sanchez

# Base documental:

# archivos técnicos y documentos previos suministrados

# Servicio Nacional de Aprendizaje,

# Neiva,  Huila, 9 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y criterios de actualización	3

- Objetivo y ámbito de esta guía	3

- Dependencias y prerrequisitos	4

- Topología exigida por Docker Compose central	4

- Preparación segura de variables	4

- Arranque integrado	5

- Preparación de BD y backend sin Compose central	5

- Expo/web y cliente nativo	5

- Verificación de despliegue y rollback	6

- Lista de aceptación de despliegue	6

- Incidencias conocidas antes del despliegue	7

Conclusiones	7

Referencias	7

# Introducción y criterios de actualización

Los pasos operativos se fundamentan en configuraciones, scripts y dependencias suministrados por el proyecto (Equipo GPS Guardian Escolar, 2026). La separación de actividades de implementación, validación y operación se relaciona con la gestión del ciclo de vida descrita en ISO/IEC/IEEE (2026).

El contenido que sigue se conserva y actualiza a partir de la revisión técnica precedente. Las referencias bibliográficas aportan criterios externos, pero no sustituyen la evidencia primaria del sistema.

Proyecto: GPS Guardian Escolar

Edición: 2026-10-09 · Revisión técnica para entregable 2.5.4

Fuentes principales: SRS y documentos de informe existentes; backend dev, frontend develop, estructura SQL dev e infraestructura dev de los ZIP tecnicos entregados.

Estado según  2.5.4: Revision.

# Objetivo y ámbito de esta guía

Procedimiento nuevo para desarrollar/levantar una instancia local con PostgreSQL 15 → Liquibase → Spring Boot → Expo web/Nginx, y para ejecutar el cliente nativo con Metro. Los comandos están alineados al Compose central; no son constancia de que se ejecutaron en este entorno.

# Dependencias y prerrequisitos

Docker Desktop/Engine con docker compose, red a repositorios, espacio de disco, puertos host 5432/8080/8081 libres y credenciales propias. Para ejecución individual: Java 17, Maven Wrapper, Node/npm y teléfono/emulador para Expo. Evitar revelar secretos en capturas. La BD del Compose central usa servicio database; el Compose aislado de base de datos usa postgres.

# Topología exigida por Docker Compose central

GPS-Guardian-Escolar/

├── Docker-Infra-Guardian-Escolar/

│	├── docker-compose.yaml

│	└── .env

├── Backend-Guardian-Escolar/

├── Fronted-GuardianEscolar-/

└── DB-Structure-Guardian-Escolar/

Importante: los ZIP fueron extraídos con sufijos -dev y --develop; deben ubicarse o renombrarse con los nombres que referencian los contextos relativos del docker-compose.yaml, o editarse los contextos con trazabilidad. No ejecutar el Compose central y el Compose independiente de DB simultáneamente sobre el mismo 5432 sin cambiar sus puertos.

# Preparación segura de variables

cd .\Docker-Infra-Guardian-Escolar Copy-Item .env.example .env

# Abrir .env en un editor y establecer POSTGRES_PASSWORD, JWT_SECRET, # CORS_ALLOWED_ORIGINS y URLs accesibles. No versionar .env.

docker compose --env-file .env config

Las claves de Google Maps/SMTP/SMS/Push se pueden dejar desactivadas en el desarrollo inicial, pero no se debe afirmar el funcionamiento de esos servicios mientras estén deshabilitados. Revisar CFG-01: Spring lee GPS_ROUTE_DEVIATION_THRESHOLD_METERS; Compose muestra GPS_DESVIO_UMBRAL_METROS.

# Arranque integrado

docker compose --env-file .env up --build -d docker compose --env-file .env ps

docker compose --env-file .env logs --tail=150 database liquibase backend frontend

Orden diseñado: database healthy → liquibase update con salida 0 → backend → frontend. Validar URLs: http://localhost:8081 (web), http://localhost:8080/api/health (health), http://localhost:8080/swagger-ui.html (interfaz Swagger, si la configuración permite acceso).

# Preparación de BD y backend sin Compose central

Después de crear PostgreSQL y ejecutar Liquibase con el docker-compose.yaml de BD o el procedimiento equivalente, establecer las variables del backend:

cd ..\Backend-Guardian-Escolar

$env:DB_URL='jdbc:postgresql://localhost:5432/gps_guardian_escolar'

$env:DB_USERNAME='postgres'

$env:DB_PASSWORD='[valor seguro local]'

$env:JWT_SECRET='[valor robusto local]'

.\mvnw.cmd test

.\mvnw.cmd spring-boot:run

Los valores entre corchetes son marcadores, nunca contraseñas incluidas. Antes de arrancar, liquibase debe haber creado las tablas, pues JPA aplica ddl-auto: validate.

# Expo/web y cliente nativo

cd ..\Fronted-GuardianEscolar-Copy-Item .env.example .env npm ci

npm run start:lan

El script start:lan utiliza Metro 8082 según configuración del proyecto. En teléfono físico no usar localhost para llegar al backend del PC; indicar http://IP_LAN_PC:8080/api en EXPO_PUBLIC_API_URL, y la URL WebSocket correspondiente, con firewall y red LAN accesibles. Para un build nativo consultar app.json, app.config.js y eas.json: el perfil de salida no

demuestra APK; debe fijarse explícitamente android.buildType: apk para el perfil aplicable y ejecutar EAS con firma adecuada.

# Verificación de despliegue y rollback

- Registrar fecha, responsable, versión, artefactos y variables sin valores secretos.

- Conservar docker compose config redactado, docker compose ps, logs de Liquibase y backend y GET /api/health.

- Probar CRUD y contratos esenciales solo con datos sintéticos.

- Verificar 401/403, JWT, WebSocket, QR, rutas, GPS y notificaciones tras corregir los riesgos documentados.

- Para detener sin borrar BD: docker compose --env-file .env down. No usar down -v si el volumen contiene información que debe conservarse.

- Antes de cambio de esquema: respaldo, ensayo de reversión y verificación de compatibilidad. Liquibase rollback definido en un script no equivale a un plan completo de recuperación, debe ensayarse en copia de datos.

# Lista de aceptación de despliegue

| Control | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| Config/secretos/volúmenes revisados | Config sin secretos + checklist | Pendiente |
| Migraciones aplicadas | Logs, tabla databasechangelog, conteo DDL | Pendiente |
| Servicios saludables | docker compose ps, health HTTP | Pendiente |
| Accesos indebidos bloqueados | REST y STOMP prueba negativa | Pendiente |
| Flujo estudiante/dispositivo corregido | TP-13 a TP-20 | Pendiente |
| Respaldo y restauración ensayados | Acta y checksums | Pendiente |
| Aprobación de equipo | Firma/registro responsable | Pendiente |

# Incidencias conocidas antes del despliegue

INT-01 a INT-03, SEC-01/SEC-02/SEC-04/SEC-05, y diferencias CFG-01/CFG-03/CFG-04 se

consideran bloqueos o cautelas de despliegue. El equipo debe resolverlos o documentar una aceptación formal del riesgo; no se propone producción para datos reales de menores sin esa revisión.

# Conclusiones

El procedimiento ofrece un itinerario de despliegue documentado. Su reproducibilidad y seguridad solo podrán confirmarse tras ejecutar la instalación desde un entorno limpio y registrar las verificaciones.

# Referencias

Equipo GPS Guardian Escolar. (2026). Fuentes primarias de GPS Guardian Escolar: SRS, propuesta, diseño y repositorios de backend, frontend, base de datos e infraestructura [Material técnico interno no publicado, archivos proporcionados el 9 de octubre de 2026].

ISO/IEC/IEEE. (2026). Systems and software engineering—Software life cycle processes (ISO/IEC/IEEE 12207:2026). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/90219.html