# GPS Guardian Escolar

# Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software

# Autoría: Guardian Escolar

# Intengrantes:

# Kevin Andery Culma Gómez,

# Nicolas Estid Ruiz Sastoque,

# Jhon Camilo Suaza Sanchez

# Base documental:

# archivos técnicos y documentos previos suministrados

# Servicio Nacional de Aprendizaje,

# Neiva,  Huila, 9 de octubre de 2026

# Tabla de contenido

Introducción y criterios de actualización	3

- Política y clasificación	3

- Ciclo CAPA propuesto	4

- Registro inicial basado en auditoría de código	4

- Fichas de acción y evidencia exigida	5

AC-01 · Correctiva — Solicitud de trayecto sin routeId	5

AC-02 · Correctiva — Cierre envía FINISHED	5

AC-03 · Correctiva — Dispositivo no recibe credencial	6

AC-04 · Correctiva — Código público derivable y datos estudiantiles	6

AC-05 · Correctiva — Falta autorizar SUBSCRIBE por tripId	6

AC-06 · Preventiva — Seed administrador con hash fijo	6

AC-07 · Preventiva — JWT_SECRET débil predeterminado	7

AC-08 · Correctiva — Variables umbral desalineadas	7

AC-09 · Preventiva — Rutas Compose y hosts BD divergentes	7

AC-10 · Correctiva — Posible incompatibilidad SockJS/STOMP	7

AC-11 · Mejoramiento — Diagramas y manuales PDF con anexos	8

AC-12 · Preventiva — Riesgo de utilizar PII en pruebas	8

AC-13 · Mejoramiento — Responsive móvil/QR a revisar	8

AC-14 · Preventiva — Sin métricas de latencia/batería	8

- Análisis de causa para las tres incompatibilidades de mayor impacto	9

- Matriz de seguimiento y eficacia	9

- Control documental	9

Conclusiones	10

Referencias	10

# Introducción y criterios de actualización

Las acciones registradas responden a hallazgos concretos del análisis de código (Equipo GPS Guardian Escolar, 2026). La priorización de autorización por recurso considera las categorías de OWASP Foundation (2023), mientras que la gestión preventiva de confidencialidad y privacidad toma como referencia los controles de Ross y Pillitteri (2020).

El contenido que sigue se conserva y actualiza a partir de la revisión técnica precedente. Las referencias bibliográficas aportan criterios externos, pero no sustituyen la evidencia primaria del sistema.

Proyecto: GPS Guardian Escolar

Edición: 2026-10-09 · Revisión técnica para entregable 2.5.4

Fuentes principales: SRS y documentos de informe existentes; backend dev, frontend develop, estructura SQL dev e infraestructura dev de los ZIP entregados.

Estado según  2.5.4: Falta — documento nuevo.

# Política y clasificación

Acción correctiva: elimina la causa de una no conformidad verificada o discrepancia de contrato. Preventiva: reduce la probabilidad de un incidente potencial. Mejoramiento: perfecciona calidad/mantenibilidad/experiencia sin declarar defecto demostrado. Las clasificaciones son propuestas de gestión; requieren responsables y validación del equipo.

# Ciclo CAPA propuesto

Detección → registro de evidencia → impacto y prioridad → análisis causal → responsable/plazo aprobado → corrección en rama → revisión de código y pruebas de regresión

→ validación de eficacia → cierre formal. Registrar incidencia Git, PR, commit, test y aprobación. No cerrar acciones solo por haberlas documentado.

# Registro inicial basado en auditoría de código

| ID | Tipo | Prioridad | Ref. auditora | Discrepancia / riesgo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Correctiva | Alta | INT-01 | Solicitud de trayecto sin routeId | Abierta |
| AC-02 | Correctiva | Alta | INT-02 | Cierre envía FINISHED | Abierta |
| AC-03 | Correctiva | Crítica | INT-03 | Dispositivo no recibe credencial | Abierta |
| AC-04 | Correctiva | Crítica | SEC-01 | Código público derivable y datos estudiantiles | Abierta |
| AC-05 | Correctiva | Crítica | SEC-02 | Falta autorizar SUBSCRIBE por tripId | Abierta |
| AC-06 | Preventiva | Crítica | SEC-04 | Seed administrador con hash fijo | Abierta |
| AC-07 | Preventiva | Alta | SEC-05 | JWT_SECRET débil predeterminado | Abierta |
| AC-08 | Correctiva | Media | CFG-01 | Variables umbral desalineadas | Abierta |
| AC-09 | Preventiva | Media | CFG-03/04 | Rutas Compose y hosts BD divergentes | Abierta |
| AC-10 | Correctiva | Media | CFG-05 | Posible incompatibilidad SockJS/STOMP | Abierta |

| ID | Tipo | Prioridad | Ref. auditora | Discrepancia / riesgo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-11 | Mejoramiento | Media | DOC-01 | Diagramas y manuales PDF con anexos | Abierta |
| AC-12 | Preventiva | Alta | RNF23 | Riesgo de utilizar PII en pruebas | Abierta |
| AC-13 | Mejoramiento | Media | RF6 | Responsive móvil/QR a revisar | Abierta |
| AC-14 | Preventiva | Media | RNF1/25 | Sin métricas de latencia/batería | Abierta |

# Fichas de acción y evidencia exigida AC-01 · Correctiva — Solicitud de trayecto sin routeId

Origen: INT-01 · Prioridad: Alta.

Acción a aplicar: Alinear cliente y backend con ruta asignada/selector.

Comprobación de eficacia: Prueba TP-14/15 API 201 + rechazo datos incompletos. Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-02 · Correctiva — Cierre envía FINISHED

Origen: INT-02 · Prioridad: Alta.

Acción a aplicar: Usar COMPLETED y documentar transición.

Comprobación de eficacia: TP-20 conforme backend.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-03 · Correctiva — Dispositivo no recibe credencial

Origen: INT-03 · Prioridad: Crítica.

Acción a aplicar: Definir identidad/token acotado, con revocación.

Comprobación de eficacia: TP-13/16 con JWT independiente de acudiente.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-04 · Correctiva — Código público derivable y datos estudiantiles

Origen: SEC-01 · Prioridad: Crítica.

Acción a aplicar: Token QR aleatorio expirado de uso limitado, protección de endpoint.

Comprobación de eficacia: TP-12/25 negativos.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-05 · Correctiva — Falta autorizar SUBSCRIBE por tripId

Origen: SEC-02 · Prioridad: Crítica.

Acción a aplicar: Validar autorización por recurso para CONNECT/SUBSCRIBE.

Comprobación de eficacia: TP-18/19 rechazo a usuario ajeno.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-06 · Preventiva — Seed administrador con hash fijo

Origen: SEC-04 · Prioridad: Crítica.

Acción a aplicar: Procedimiento de bootstrap seguro sin contraseña compartida.

Comprobación de eficacia: Revisión DML+ensayo DB limpia.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-07 · Preventiva — JWT_SECRET débil predeterminado

Origen: SEC-05 · Prioridad: Alta.

Acción a aplicar: Validación fuerte al arranque y rotación.

Comprobación de eficacia: Prueba error cuando clave inválida.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-08 · Correctiva — Variables umbral desalineadas

Origen: CFG-01 · Prioridad: Media.

Acción a aplicar: Unificar GPS_ROUTE_DEVIATION_THRESHOLD_METERS.

Comprobación de eficacia: Config y test con valor personalizado.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-09 · Preventiva — Rutas Compose y hosts BD divergentes

Origen: CFG-03/04 · Prioridad: Media.

Acción a aplicar: Topología única documentada por ambiente.

Comprobación de eficacia: compose config y up sin edición informal.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-10 · Correctiva — Posible incompatibilidad SockJS/STOMP

Origen: CFG-05 · Prioridad: Media.

Acción a aplicar: Ensayar web/nativo, adaptar factory/endpoint.

Comprobación de eficacia: TP-18 con reconexión.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-11 · Mejoramiento — Diagramas y manuales PDF con anexos

Origen: DOC-01 · Prioridad: Media.

Acción a aplicar: Regenerar fuentes editables y revisar visualmente.

Comprobación de eficacia: Acta de correspondencia UI/UML.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-12 · Preventiva — Riesgo de utilizar PII en pruebas

Origen: RNF23 · Prioridad: Alta.

Acción a aplicar: Dataset sintético y reglas de anonimización.

Comprobación de eficacia: Auditoría muestras y logs.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-13 · Mejoramiento — Responsive móvil/QR a revisar

Origen: RF6 · Prioridad: Media.

Acción a aplicar: UX para ingreso manual como modal móvil, solo tras aprobación.

Comprobación de eficacia: Prueba teclado, navegación y tamaño pantalla.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# AC-14 · Preventiva — Sin métricas de latencia/batería

Origen: RNF1/25 · Prioridad: Media.

Acción a aplicar: Establecer baseline y medir por versión.

Comprobación de eficacia: Reporte de ensayo firmado.

Responsable, fecha y prueba de cierre: por asignar/documentar. Estado: abierta (ninguna corrección ejecutada en esta entrega).

# Análisis de causa para las tres incompatibilidades de mayor impacto

- INT-01: deriva probable de evolución no coordinada del DTO y del formulario móvil. Causa raíz no confirmada hasta contrastar cambios y autores; corregir mediante contrato común y prueba de cliente.

- INT-02: divergencia entre literales de estado frontend/backend; establecer enums compartidos mediante generación o una especificación de API versionada (medida propuesta).

- INT-03: flujo QR supone token en un DTO que solo registra dispositivo; diseñar modelo de identidad y autorización antes de expandir cliente.

# Matriz de seguimiento y eficacia

| Indicador | Cómo se mide | Valor real disponible |
| --- | --- | --- |
| Acciones abiertas/cerradas | Registro y fechas con evidencia | 14 abiertas propuestas; 0 cierre verificado |
| Tiempo de resolución | Fecha cierre - fecha hallazgo | No medido |
| Defectos reincidentes | Incidencias reabiertas tras regresión | No medido |
| Hallazgos críticos probados y resueltos | Pruebas de seguridad negativas | No ejecutadas |

# Control documental

Este documento constituye registro inicial de hallazgos y plan CAPA, no acta de correcciones aplicadas. Para su aprobación debe incorporarse nombre del responsable, criticidad acordada, fecha objetivo, causa raíz confirmada, commit, resultado de prueba y firma de validación.

# Conclusiones

El registro CAPA inicial prioriza incompatibilidades de integración y seguridad detectadas en la auditoría estática. Ninguna acción se considera cerrada sin evidencia de corrección y comprobación de eficacia.

# Referencias

Equipo GPS Guardian Escolar. (2026). Fuentes primarias de GPS Guardian Escolar: SRS, propuesta, diseño y repositorios de backend, frontend, base de datos e infraestructura [Material técnico interno no publicado, archivos proporcionados el 9 de octubre de 2026].

OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10—2023. https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0x11-t10/

Ross, R., & Pillitteri, V. (2020). Security and privacy controls for information systems and organizations (NIST Special Publication 800-53, Revision 5). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5